| PLAN DE NEGOCIOS | 2025 |
| --- | --- |

SoftWaves

Soluciones Digitales Inteligentes

Desarrollo de Software a la Medida

Arquitectura de Microservicios  |  Consultoría Tecnológica

Enfocados en PyMEs mexicanas

Ameca, Jalisco (Región Valles) ¦ 2025 Documento Confidencial — Uso Exclusivo del Equipo Fundador FUNDADORES: Ing. Ignacio Andrade Salazar Mtro. Martin Josué Andrade Salazar Ing. Evelyn Michel Ortiz Fajardo Ing. Edgar Geovanny Guerrero Santana

# Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos	2

Introducción	4

1. Resumen Ejecutivo	4

2. Descripción de la Empresa	6

2.1 Identidad Corporativa	6

2.2 Misión	6

2.3 Visión	6

2.4 Valores Corporativos	6

2.5 Propuesta de Valor	7

3. Análisis de Mercado	8

3.1 Panorama del Mercado	8

3.2 Segmentos Objetivo	8

3.3 Análisis FODA	9

3.4 Análisis de Competencia (5 Fuerzas de Porter)	10

4. Productos y Servicios	11

4.1 Portafolio de Productos y Servicios	11

4.2 Flexibilidad y Escalabilidad — Crecer según el Cliente	13

4.3 Diferenciadores Clave	13

5. Modelo de Negocio	15

5.1 Fuentes de Ingresos	15

5.2 Modelo Canvas Resumido	15

5.3 Estrategia de Crecimiento	16

6. Plan de Marketing y Ventas	18

6.1 Estrategia de Posicionamiento	18

6.2 Estrategia de Precios	18

6.3 Canales de Adquisición de Clientes	18

6.4 Proceso de Ventas	18

7. Plan Operativo	20

7.1 Flujo de Trabajo por Proyecto	20

7.2 Modelo de Personal Flexible (Colaboradores por Proyecto)	21

7.3 Ventaja Tecnológica — Bloques Reutilizables de Software	21

7.4 Infraestructura Operativa	22

7.5 Plan de Compras y Adquisiciones	24

8. Organización y Equipo	25

8.1 Estructura Organizacional	25

8.2 Equipo Fundador	25

8.3 Modelo de Crecimiento de Personal	26

Marco Legal	28

Figura Jurídica	28

Trámites de Constitucion	28

Obligaciones Fiscales	28

Obligaciones Laborales	28

Permisos Municipales	29

Protección de Datos Personales (LFPDPPP)	29

Propiedad Intelectual del Software	29

9. Plan Financiero	29

9.1 Inversión Inicial	30

9.2 Estructura de Costos Operativos	32

9.3 Proyección de Ingresos — Año 1	33

9.4 Indicadores de Rentabilidad	34

9.5 Proyección a 3 Años	36

10. Financiamiento y Capitalización	39

10.1 Estructura de Capital Inicial	39

10.2 Opciones de Financiamiento Futuro	39

10.3 Uso de los Fondos	39

11. Plan de Implementación	41

11.1 Indicadores Clave de Éxito (KPIs)	41

12. Riesgos y Plan de Contingencia	43

13. Conclusiones	44

Anexos	46

Anexo A: Contrato de Desarrollo Freelancer (Version Beta)	47

Anexo B: Contrato de Proyecto Cerrado (Version Beta)	50

Anexo C: Contrato SaaS / Renta Mensual (Version Beta)	53

Anexo D: Contrato de Consultoria (Version Beta)	56

Anexo E: Contrato IA Premium (Version Beta)	58

Anexo F: Acta Constitutiva SoftWaves S. de R.L. de C.V. (Beta)	61

# Introducción

SoftWaves no nació en un pizarrón. Nació en una competencia. Durante tres semestres consecutivos, el equipo fundador participó en ExpoSoftware — el concurso de desarrollo de software organizado por el Centro Universitario de los Valles (CUValles) — y obtuvo el primer lugar en cada una de esas ediciones. En la tercera participación, entre los visitantes que asistieron al evento había alumnos y personal del CETIS 63 de Ameca. Al ver el trabajo del equipo, no tardaron en acercarse: querían un sistema de control de acceso para su plantel. Así arrancó el primer proyecto real de lo que hoy es SoftWaves S. de R.L. de C.V., empresa de desarrollo de software a la medida con sede en Ameca, Jalisco.

Ese proyecto — un sistema de registro de accesos con tarjetas RFID y notificaciones automáticas por Telegram a padres de familia — se desarrolló en reuniones reales, con un cliente real y con un contrato en proceso de firma al momento de redactar este documento. Esa experiencia confirmó algo que el equipo ya sospechaba: en la Región Valles hay demanda de tecnología, pero nadie la está atendiendo de forma profesional y accesible.

El nombre lo dice todo: Soft, por software; Waves, por ondas. La idea es cambiar la onda de negocio de las empresas en la región mediante tecnología real, entregada a tiempo y sin cobrarles lo que no necesitan. Este plan de negocios formaliza esa visión y traza el camino para convertir ese primer proyecto en una empresa sostenible y escalable.

El plan integra: descripción de la empresa, análisis de mercado, portafolio de productos, modelo de negocio, plan de marketing, plan operativo, plan de compras, estructura organizativa, marco legal, plan financiero a tres años, análisis de riesgos y conclusiones. Como complemento se incluyen los modelos de contrato y el borrador del acta constitutiva en la sección de Anexos.

Para ver toda la documentación ir al siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1XrozO20QBQTMRJVsOF6b1EsrSpSgNejE?usp=drive_link

# 1. Resumen Ejecutivo

SoftWaves es una empresa de desarrollo de software con sede en Ameca, Jalisco, fundada por cuatro egresados y estudiantes de CUValles con especialidades en ingeniería de software, diseño, marketing y recursos humanos. No partimos de cero: al momento de redactar este plan ya tenemos un proyecto entregado — un sistema de control de acceso con tecnología RFID y notificaciones por Telegram, desarrollado para el CETIS 63 de Ameca — y un contrato en proceso de firma. Ese proyecto es nuestra prueba de que el modelo funciona.

La ventaja técnica de SoftWaves está en su arquitectura de microservicios: cada funcionalidad se construye como un módulo independiente que puede activarse, desactivarse o reutilizarse en distintos proyectos. Eso significa que el módulo de notificaciones que desarrollamos para el CETIS — el mismo que avisa a los padres cuando su hijo entra al plantel — puede adaptarse para avisar a un cliente de una tienda cuando su pedido está listo, o al dueño de un negocio cuando hay un movimiento inusual en su inventario. Esto reduce los tiempos de entrega hasta un 60% frente a desarrollar desde cero.

La empresa opera bajo tres fuentes de ingresos complementarias: proyectos de desarrollo a precio cerrado, mensualidades de mantenimiento y soporte continuo, y tarifas por hora de consultoría tecnológica. Este modelo mixto garantiza tanto ingresos por proyecto como ingresos recurrentes predecibles desde los primeros meses de operación.

Con una inversión inicial menor a $281,000 MXN —que incluye equipos, oficina y costos de operación, SoftWaves proyecta alcanzar su punto de equilibrio durante el décimo mes de operación y generar ingresos anuales superiores a $600,000 MXN al término del primer año, escalando hacia $1,800,000 MXN para el tercer año mediante la captación sistemática de clientes con contratos de mantenimiento recurrente.

# 2. Descripción de la Empresa

## 2.1 Identidad Corporativa

| Aspecto | Descripción |
| --- | --- |
| Nombre Comercial | SoftWaves |
| Razón Social | SoftWaves S. de R.L. de C.V. |
| Giro | Desarrollo de software a la medida y consultoría tecnológica |
| Sede | Ameca, Jalisco (Región Valles) |
| Año de Fundación | 2025 |
| Etapa Actual | Lanzamiento — primer proyecto en entrega, contrato en proceso de firma |
| Sitio Web | https://minato97.github.io/softwaves/ |
| Correo | softwaves.contacto@gmail.com |

## 2.2 Misión

Cambiar la forma en que las PyMEs y empresas de la Región Valles usan la tecnología, dándoles acceso a software hecho exactamente para ellas — sin plantillas genéricas, sin costos inflados, sin tiempos de espera innecesarios. Cada proyecto que entregamos debe hacerle la vida más fácil al cliente, no más complicada.

## 2.3 Visión

Para 2030 queremos que cualquier negocio en Jalisco que necesite software piense primero en SoftWaves. No porque seamos los más baratos ni los más grandes, sino porque somos los que entregan, los que cumplen y los que se quedan acompañando al cliente después de la entrega. Empezamos en Ameca; la meta es la región, luego el estado, luego el país.

## 2.4 Valores Corporativos

- Innovación continua: adoptamos tecnologías emergentes para ofrecer soluciones de vanguardia.

- Transparencia: comunicación abierta y honesta con cada cliente en cada fase del proyecto.

- Compromiso con el cliente: el éxito del cliente es nuestro éxito.

- Calidad técnica: código limpio, escalable y documentado en cada entrega.

- Agilidad: entregas iterativas, feedback constante y adaptación rápida a los cambios.

## 2.5 Propuesta de Valor

SoftWaves no vende software genérico. Construye soluciones a la medida reutilizando módulos de backend ya probados y confiables, y personaliza la experiencia visual y funcional del frontend para cada empresa. Esto traduce en:

- Menor tiempo de desarrollo (30–60% más rápido que el desarrollo desde cero).

- Costos reducidos sin comprometer calidad.

- Escalabilidad: cada módulo puede crecer con el negocio del cliente.

- Soporte continuo con mensualidades accesibles para PyMEs.

# 3. Análisis de Mercado

## 3.1 Panorama del Mercado

México cuenta con más de 4.9 millones de micro, pequeñas y medianas empresas (INEGI, 2023), las cuales representan el 99.8% del total de establecimientos en el país y contribuyen con el 72% del empleo formal. Sin embargo, la penetración tecnológica en este segmento sigue siendo baja: según datos del INEGI y la AMITI, menos del 30% de las PyMEs mexicanas utilizan algún tipo de software empresarial especializado, y la mayoría opera con procesos manuales o herramientas genéricas que no se adaptan a sus necesidades particulares.

El mercado de software empresarial en México se estima en más de USD $3,000 millones anuales con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12–15%, impulsada por la aceleración de la transformación digital post-pandemia y el auge del trabajo remoto. El segmento de PyMEs representa la mayor oportunidad de crecimiento no explotada.

## 3.2 Segmentos Objetivo

SoftWaves atiende dos segmentos de clientes claramente definidos, con productos y precios adaptados a las posibilidades de cada uno:

### Segmento A — Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs)

- Entre 5 y 250 empleados.

- Sectores: comercio, servicios profesionales, manufactura ligera, salud, educación, entre otros.

- Facturación anual entre $1,000,000 y $30,000,000 MXN.

- Necesidades: sistemas de gestión empresarial, plataformas de ventas en línea, control de inventario, aplicaciones móviles, automatización de procesos con inteligencia artificial.

- Ubicación inicial: Región Valles de Jalisco (Ameca, Tala, Teuchitlán, Ahualulco, etc.) con expansión progresiva a la Zona Metropolitana de Guadalajara y otras regiones del estado.

### Segmento B — Microempresas y Negocios Familiares

SoftWaves reconoce que existe un mercado importante de negocios pequeños — tiendas de abarrotes, papelerías, farmacias de barrio, fondas, talleres, entre otros — que no cuentan con sistemas digitales porque las soluciones existentes son demasiado costosas, complicadas o genéricas. Para este segmento, SoftWaves ofrecerá soluciones simplificadas pero funcionales, como sistemas de punto de venta (caja registradora digital), que se diferencian de las opciones del mercado por:

- Mayor número de funciones útiles para el negocio: control de inventario básico, registro de ventas, reportes simples y alertas de stock bajo, entre otras.

- Precio accesible, diseñado para negocios con facturación anual de entre $250,000 y $300,000 MXN.

- Fácil de usar, sin necesidad de capacitación técnica extensa.

- Posibilidad de crecer con el negocio: el cliente puede ir agregando funciones según sus necesidades y presupuesto.

## 3.3 Análisis FODA

| Fortalezas • Arquitectura de microservicios reutilizables que acelera entregas • Equipo técnico fundador con conocimiento directo del producto • Costos operativos bajos al inicio (trabajo remoto) • Modelo de ingresos mixtos (proyecto + recurrente) • Flexibilidad y personalización frente a soluciones genéricas | Oportunidades • Alta demanda de digitalización en PyMEs mexicanas • Escasa competencia técnica especializada en PyMEs • Acceso a programas de apoyo a startups tecnológicas (INADEM, COECYTJAL) • Crecimiento del e-commerce y necesidades digitales post-pandemia • Expansión futura a otras ciudades y LATAM |
| --- | --- |

| Debilidades • Capital inicial propio de $281,000 MXN (sin necesidad de financiamiento externo) • Sin cartera de clientes al inicio • Equipo pequeño con capacidad limitada de atención simultánea • Marca nueva sin reconocimiento en el mercado • Dependencia de la captación activa de clientes | Amenazas • Competencia de agencias de desarrollo establecidas • Plataformas no-code/low-code (Wix, Bubble, etc.) para segmentos básicos • Rotación de talento tecnológico en el mercado local • Sensibilidad al precio de las PyMEs mexicanas • Clientes con proyectos mal definidos que generan scope creep |
| --- | --- |

## 3.4 Análisis de Competencia (5 Fuerzas de Porter)

Rivalidad entre competidores existentes (Media-Alta): Existen agencias de desarrollo web y empresas de software en Guadalajara, pero pocas están especializadas en la arquitectura de microservicios aplicada a PyMEs. SoftWaves se diferencia por precio, velocidad y el modelo reutilizable.

Amenaza de nuevos entrantes (Alta): Las barreras de entrada son bajas (laptop + conocimiento técnico), por lo que constantemente surgen freelancers y pequeñas agencias. La diferenciación de SoftWaves radica en la consistencia, soporte postventa y la arquitectura profesional.

Poder de negociación de los clientes (Media): Las PyMEs tienen opciones, pero la demanda de soluciones a la medida con soporte local sigue siendo alta. Un portafolio sólido y referencias reducen el poder del cliente.

Poder de negociación de los proveedores (Baja): Los principales proveedores son plataformas cloud (AWS, GCP, Azure) con precios competitivos y servicios de código abierto que minimizan la dependencia.

Amenaza de productos sustitutos (Media): Las plataformas no-code/low-code son sustitutos para necesidades básicas. Sin embargo, las PyMEs con requerimientos de integración, automatización o lógica de negocio compleja requieren desarrollo profesional.

# 4. Productos y Servicios

## 4.1 Portafolio de Productos y Servicios

SoftWaves cuenta con cuatro líneas de productos y servicios con modelos de contratación claramente definidos:

Producto 1 — Desarrollo a la Medida: El cliente adquiere el software (Proyecto Cerrado)

¿En qué consiste? SoftWaves diseña y construye un sistema de software completamente personalizado para el cliente. Al concluir el proyecto, el cliente es el dueño absoluto del software. Forma de pago y entrega: 1. Se firma un contrato y el cliente cubre el 50% del costo total antes de iniciar el desarrollo. 2. Durante el desarrollo se realizan reuniones mensuales para verificar que el producto avanza conforme a lo esperado. 3. Al concluir el desarrollo y obtener la aprobación del cliente, se realiza la entrega que incluye: el código fuente completo del sistema, un documento legal de transmisión de derechos de autor a favor del cliente, la documentación técnica del sistema y el manual de usuario. 4. El cliente cubre el 50% restante y recibe su factura. El contrato queda formalmente cerrado.

Producto 2 — Software como Servicio: El cliente renta el software (Mensualidad)

¿En qué consiste? El cliente comparte su necesidad o idea de negocio y SoftWaves la transforma en un sistema de software funcional. En lugar de comprar el software de una sola vez, el cliente paga una renta mensual. SoftWaves se encarga de mantenerlo en funcionamiento, actualizarlo y respaldar la información. El cliente no necesita preocuparse por aspectos técnicos. Forma de pago y entrega: 1. Se firma el contrato y el cliente paga el equivalente al 30% del valor total del proyecto antes de iniciar. 2. Se realizan reuniones mensuales de seguimiento durante el desarrollo. 3. Al terminar el desarrollo, SoftWaves pone el sistema en funcionamiento en internet o lo instala donde el cliente lo requiera. Se entrega un manual de usuario y se brinda una capacitación para su correcto uso. 4. El cliente firma un contrato por tiempo determinado que le da el derecho de uso del sistema y recibe su factura mensual. SoftWaves retiene el código fuente y se encarga de los datos, respaldos y actualizaciones. Opción de compra total: Si el cliente decide adquirir el sistema por completo en cualquier momento, puede hacerlo pagando el 70% restante del valor original del proyecto, ajustado por inflación e impuestos aplicables. A cambio recibe: el código fuente completo, el documento de transmisión de derechos de autor y una copia de todos los datos almacenados durante el período en que SoftWaves administró su información.

Servicio 3 — Consultoría Tecnológica (Por Hora)

¿En qué consiste? Servicio de asesoría tecnológica especializada cobrado por hora. Un experto de SoftWaves analiza la situación actual del negocio del cliente, identifica sus necesidades tecnológicas reales, detecta ineficiencias en sus procesos y propone soluciones. Incluye también servicios de auditoría de sistemas existentes. ¿Por qué es valioso para el cliente? Antes de invertir en un sistema de software, muchos negocios no saben con exactitud qué necesitan o si realmente lo necesitan. La consultoría les permite tomar decisiones informadas, evitar gastos innecesarios y llegar a un proceso de desarrollo con los requerimientos bien definidos, lo que reduce errores y ahorros de tiempo en etapas posteriores.

Producto Premium — Automatización con Inteligencia Artificial (IA)

¿En qué consiste? SoftWaves integra herramientas de inteligencia artificial (IA) a los sistemas de software para automatizar tareas repetitivas, generar respuestas automáticas a clientes, analizar datos del negocio, hacer predicciones de ventas, entre otras aplicaciones. Este es el producto de mayor valor agregado en el portafolio de SoftWaves y su precio refleja el nivel de sofisticación que ofrece. Dos modalidades de contratación: Modalidad A — Complemento a un sistema de SoftWaves: Si el cliente ya cuenta con un sistema desarrollado por SoftWaves y desea incorporar funciones de inteligencia artificial, no se le cobra por el desarrollo de la integración. Únicamente pagará una cuota mensual que cubre el costo operativo de los servicios de IA. Esta cuota varía según el volumen de uso. Gracias a la arquitectura modular del software de SoftWaves, estas funciones pueden agregarse en cualquier momento sin rediseñar el sistema completo. Modalidad B — Herramienta de IA como producto independiente (Licencia SaaS): Para clientes que solo requieren la herramienta de automatización por IA sin un sistema de software a la medida, SoftWaves ofrece este producto bajo una licencia de uso mensual. El cliente paga una renta mensual por el derecho de usar la plataforma de IA, similar al modelo de renta de software que ofrecen empresas como Office 365 o aplicaciones de diseño en línea. Este es el segundo producto propio de SoftWaves.

## 4.2 Flexibilidad y Escalabilidad — Crecer según el Cliente

Una ventaja transversal de todos los productos de SoftWaves es su capacidad de crecer junto con el negocio del cliente. Gracias a que los sistemas se construyen en piezas independientes y conectables entre sí, el cliente puede iniciar con una solución básica y agregar funciones conforme lo requiera: más módulos, más usuarios, reportes avanzados, o incluso incorporar inteligencia artificial en un sistema que originalmente no la tenía. Todo esto sin necesidad de reemplazar o rediseñar el software existente, lo que protege la inversión del cliente y le da tranquilidad a largo plazo.

## 4.3 Diferenciadores Clave

- Dos formas de adquirir el software: el cliente puede comprarlo por completo o rentarlo mensualmente, según su capacidad financiera y preferencia.

- Opción de compra total en cualquier momento dentro del modelo de renta, con condiciones claras desde el inicio.

- Inteligencia artificial como módulo adicional, sin costo de integración para clientes existentes.

- Soluciones accesibles para microempresas con funciones superiores a las alternativas del mercado.

- Contratos claros, sin letra pequeña: el cliente sabe exactamente qué paga, qué recibe y qué derechos tiene.

- Presencia local y soporte en español con conocimiento del marco legal y fiscal mexicano (SAT, CFDI, IMSS).

# 5. Modelo de Negocio

## 5.1 Fuentes de Ingresos

| Fuente de Ingreso | Descripción | Tipo de Cobro | Rango Estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| Proyecto Cerrado (Venta del software) | El cliente adquiere y se convierte en dueño del sistema. Pago 50% al inicio, 50% al terminar. | Pago único por proyecto | $15,000 – $120,000 MXN |
| Renta mensual (Software como Servicio) | El cliente renta el sistema. SoftWaves administra, actualiza y respalda. 30% al inicio + cuota mensual. | Recurrente mensual | $2,500 – $12,000 MXN/mes |
| Consultoría Tecnológica | Asesoría, análisis de necesidades y auditoría tecnológica para negocios. | Por hora | $600 – $1,500 MXN/hora |
| IA como complemento (clientes existentes) | Integración de inteligencia artificial a un sistema ya desarrollado por SoftWaves. | Cuota mensual operativa | $1,500 – $5,000 MXN/mes |
| IA como licencia independiente (Producto SaaS) | Herramienta de automatización por IA para clientes sin sistema previo de SoftWaves. | Licencia mensual | $2,000 – $8,000 MXN/mes |

## 5.2 Modelo Canvas Resumido

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Segmento de Clientes | PyMEs mexicanas (5–250 empleados) en la Región Valles, Jalisco y áreas circundantes |
| Propuesta de Valor | Software a medida más rápido y económico, con opción de compra o renta mensual, y posibilidad de incorporar inteligencia artificial en cualquier momento |
| Canales | Redes sociales, referidos, networking local, LinkedIn, cold outreach |
| Relación con Clientes | Atención personalizada, soporte continuo, reuniones de seguimiento |
| Fuentes de Ingresos | Venta de software (proyecto cerrado), renta mensual de software, consultoría por hora, licencias de IA y cuotas mensuales por uso de inteligencia artificial |
| Recursos Clave | Equipo técnico fundador, librería de microservicios, herramientas cloud |
| Actividades Clave | Desarrollo de software, ventas, gestión de proyectos, soporte técnico |
| Socios Clave | Proveedores cloud (AWS/GCP), diseñadores UX/UI freelance, contadores |
| Estructura de Costos | Salarios/honorarios del equipo, herramientas SaaS, hosting, marketing |

## 5.3 Estrategia de Crecimiento

SoftWaves seguirá una estrategia de crecimiento en tres fases, basada en un modelo de personal flexible que se adapta a la demanda real de proyectos:

- Fase 1 — Arranque (Meses 1 al 6): El equipo fundador atiende los primeros proyectos directamente, lo que permite controlar la calidad desde el inicio y construir el portafolio de casos de éxito. La captación de clientes se realiza mediante contacto directo, referidos y presencia en redes sociales. El objetivo es cerrar entre 3 y 5 clientes iniciales y generar los primeros contratos de mantenimiento mensual.

- Fase 2 — Crecimiento controlado (Meses 7 al 18): Conforme llegan nuevos proyectos, se incorporan colaboradores externos por contrato (freelancers) según las necesidades de cada proyecto. Esto permite crecer sin incurrir en costos fijos elevados. En paralelo, se activan campañas de marketing digital y se establecen alianzas con contadores, gestores empresariales y otros profesionistas que tienen contacto directo con PyMEs. La meta es alcanzar entre 10 y 15 clientes activos.

- Fase 3 — Consolidación (Meses 19 al 36): Los colaboradores externos con mejor desempeño se integran progresivamente como empleados de planta, fortaleciendo la estructura interna. Se consolidan los ingresos recurrentes por mantenimiento y se evalúa la expansión a otras regiones de Jalisco y Mexico.

# 6. Plan de Marketing y Ventas

## 6.1 Estrategia de Posicionamiento

SoftWaves se posicionará como el aliado tecnológico de confianza para PyMEs mexicanas que quieren dar el salto digital sin pagar precios de corporativo. El mensaje clave: 'Tecnología empresarial a tu medida, a un precio que tiene sentido para tu negocio.'

## 6.2 Estrategia de Precios

Se utilizará una estrategia de precios basada en el valor percibido y la complejidad del proyecto, con paquetes de entrada accesibles para PyMEs que sirvan como puerta de entrada a contratos de mantenimiento. Los precios se fijarán en rangos (no tarifas únicas) para dar flexibilidad de negociación.

## 6.3 Canales de Adquisición de Clientes

- Redes sociales profesionales: LinkedIn, Instagram y Facebook enfocados en casos de éxito y contenido de valor para dueños de PyMEs.

- Referidos y boca a boca: estrategia de incentivos para clientes que recomienden SoftWaves.

- Networking presencial: cámaras de comercio, eventos de emprendedores en Guadalajara, meetups tecnológicos.

- Alianzas estratégicas: con contadores, despachos jurídicos y consultores que ya tienen contacto con PyMEs.

- Cold outreach: contacto directo con dueños de negocios via WhatsApp, email y LinkedIn.

- Portafolio web: sitio web con casos de uso, testimonios y formulario de contacto.

## 6.4 Proceso de Ventas

- Prospección: identificar empresas con necesidades digitales claras.

- Contacto inicial: llamada o reunión de diagnóstico gratuita (30 min).

- Propuesta: presentación de solución personalizada con alcance, tiempos y costos.

- Negociación: ajuste de alcance según presupuesto del cliente.

- Cierre: firma de contrato y primer pago (50% anticipado).

- Onboarding: inicio del proyecto con plan de trabajo compartido.

- Entrega y mantenimiento: transición a contrato mensual de soporte.

# 7. Plan Operativo

## 7.1 Flujo de Trabajo por Proyecto

Cada proyecto en SoftWaves sigue un proceso estandarizado de seis etapas que garantiza entregas ordenadas, dentro del tiempo y presupuesto acordados:

- Entrevista y levantamiento de necesidades: El CEO (Ignacio Andrade) se reúne con el cliente para comprender a fondo su negocio, los problemas que enfrenta y lo que espera del sistema. Se documenta todo lo que el software debe hacer, cómo debe verse y cuándo debe estar listo. Esta etapa equivale al diseño del plano antes de construir una casa.

- Diseño y planeación del proyecto: Con base en las necesidades identificadas, el Jefe de Desarrollo (Martín Andrade) diseña la arquitectura del sistema y elabora un plan de trabajo detallado. Se define cuántas personas se necesitan, en cuánto tiempo se entregarán cada parte del proyecto y cuál será el costo total.

- Integración del equipo de trabajo: Según el tamaño y complejidad del proyecto, se contratan colaboradores externos especializados (programadores, diseñadores) bajo contratos de prestación de servicios por proyecto. Esto permite ajustar el equipo a la medida exacta de cada encargo, sin incurrir en costos de nómina permanente cuando no hay proyectos activos.

- Desarrollo por etapas con revisiones periódicas: El trabajo se divide en bloques de avance de aproximadamente dos semanas cada uno. Al terminar cada bloque, el cliente revisa lo que se ha construido hasta ese momento, da su aprobación o solicita ajustes, y se procede al siguiente. Este esquema — conocido en la industria como metodología ágil — garantiza que el cliente siempre tenga visibilidad del progreso y que el producto final sea exactamente lo que necesita.

- Supervisión y control de calidad: Durante todo el desarrollo, el Jefe de Desarrollo supervisa el trabajo del equipo técnico y la encargada de Diseño y Marketing (Edgar Guerrero) supervisa los aspectos visuales y la experiencia del usuario. Antes de entregar cualquier producto al cliente, se realizan pruebas exhaustivas para asegurar que todo funcione correctamente.

- Entrega, capacitación y mantenimiento: Una vez aprobado el sistema, se entrega formalmente al cliente con capacitación básica para su uso. A partir de ese momento, el cliente puede contratar un servicio de mantenimiento mensual que incluye soporte, actualizaciones y monitoreo continuo, generando un ingreso recurrente para SoftWaves.

## 7.2 Modelo de Personal Flexible (Colaboradores por Proyecto)

Una de las ventajas competitivas operativas de SoftWaves es su modelo de personal variable. En lugar de mantener una plantilla fija grande con altos costos de nómina, la empresa contrata colaboradores externos según la demanda de cada proyecto. Esto funciona de la siguiente manera:

- Cuando llega un proyecto nuevo, se calcula el número de personas necesarias y el tiempo requerido según lo acordado con el cliente.

- Se seleccionan colaboradores especializados de una red de profesionistas de confianza, contratados bajo esquema de honorarios por proyecto.

- Los pagos a estos colaboradores se realizan conforme van completando etapas del trabajo, lo que alinea su incentivo económico con el avance real del proyecto.

- Al concluir el proyecto, el contrato termina, sin obligaciones laborales adicionales para la empresa.

- Los colaboradores que demuestren alto desempeño en proyectos consecutivos son candidatos prioritarios para integrarse como empleados de planta cuando la empresa alcance una cartera estable de clientes.

Ventaja financiera del modelo flexible Este esquema convierte los costos de personal en costos variables directamente ligados a los ingresos por proyecto. SoftWaves solo paga por trabajo cuando hay un cliente que lo financia, lo que protege la salud financiera de la empresa durante los primeros años de operación y facilita escalar sin riesgo excesivo.

## 7.3 Ventaja Tecnológica — Bloques Reutilizables de Software

Otra fortaleza operativa de SoftWaves es que los sistemas que construye están diseñados como conjuntos de piezas independientes y reutilizables. Para explicarlo con una analogía: en lugar de construir cada casa desde cero, SoftWaves fabrica puertas, ventanas y paredes estandarizadas de alta calidad que puede reutilizar y personalizar en cada nueva construcción. Esto significa que:

- Cada nuevo proyecto se beneficia del trabajo previo, reduciendo el tiempo de desarrollo y el costo para el cliente.

- La calidad de cada pieza ya está probada y verificada, minimizando errores.

- El cliente recibe una solución visualmente única y adaptada a su negocio, aunque parte de la estructura interna sea compartida con otros proyectos (algo que el usuario final nunca nota).

- Con cada proyecto realizado, la biblioteca de piezas crece, haciendo a SoftWaves progresivamente más eficiente y competitiva.

## 7.4 Infraestructura Operativa

SoftWaves cuenta con una oficina en Ameca, Jalisco que se incluyen en los costos de instalaciones físicas. Las reuniones con clientes se realizan en persona en períodos acordados — para presentaciones de avance, levantamiento inicial y entrega final — mientras que el trabajo del equipo se coordina digitalmente. Las herramientas de trabajo incluyen plataformas para gestión de tareas, comunicación del equipo, almacenamiento seguro del trabajo y facturación electrónica según las normas del SAT mexicano.

## 7.5 Plan de Compras y Adquisiciones

El plan de compras define las adquisiciones de hardware, software, mobiliario y servicios para la puesta en marcha de SoftWaves, con base en la inversión inicial de $281,000 MXN. Se programan en dos fases: críticas en el primer mes y complementarias en los primeros tres meses.

### Hardware y Equipos tecnológicos

- PC alto rendimiento x2 (desarrollo/diseño): Intel Core i9 / AMD Ryzen 9, 32 GB RAM, GPU dedicada. Proveedores: Cyberpuerta, iShop. Aprox. $30,000 MXN c/u.

- Laptop ejecutiva x2 (CEO y RRHH): Intel Core i7 / Ryzen 7, 16 GB RAM, SSD 512 GB. Proveedores: Liverpool, Best Buy. Aprox. $18,000 MXN c/u.

- MacBook Pro x1 (desarrollo iOS/macOS): chip Apple M2+, 16 GB RAM, 512 GB SSD. Proveedor: iShop / Apple Store. Aprox. $35,000 MXN.

- iPad Pro x1 + iPhone x1 (pruebas en dispositivos reales): iShop / Telcel. Aprox. $18,000 MXN conjunto.

- Monitores adicionales x2, teclados, mouse, cableado y accesorios: aprox. $8,000 MXN.

### Licencias de Software

- Microsoft 365 Business (5 usuarios): correo, Office, Teams, OneDrive. Aprox. $12,000 MXN/año. Adquisición inmediata.

- Adobe Creative Cloud — 1 licencia (equipo diseño): Photoshop, Illustrator, Premiere, XD. Aprox. $7,000 MXN/año.

- GitHub Team / GitLab (control de versiones y CI/CD): aprox. $2,000 MXN/año.

- Hosting cloud (AWS / Google Cloud / DigitalOcean): $3,000–6,000 MXN/año inicial.

- Gestión de proyectos (Notion/Jira) y comunicación (Slack): aprox. $2,400 MXN/año.

- Figma Pro (diseño de interfaces y prototipos): aprox. $1,800 MXN/año.

### Mobiliario y Equipamiento de Oficina

- Escritorios x5 y sillas ergonómicas x5: proveedores locales Ameca / Office Depot. Aprox. $15,000 MXN.

- Sala de juntas: mesa, sillas x6, pizarrón blanco. Aprox. $10,000 MXN.

- Mueble de recepción y silla de recepcionista: aprox. $5,000 MXN.

- Router, switch administrable, cableado estructurado: aprox. $4,000 MXN.

- Impresora multifuncional: aprox. $3,500 MXN.

### Cronograma de Adquisición

Mes 1 (crítico): equipos de cómputo principales, MacBook Pro, iPad, iPhone, Microsoft 365, GitHub, mobiliario esencial de trabajo y recepción.

Mes 2-3 (complementario): monitores, sala de juntas, Adobe Creative Cloud, Figma, herramientas cloud, señalética y material de identidad corporativa.

# 8. Organización y Equipo

## 8.1 Estructura Organizacional

SoftWaves opera con una estructura directiva compacta de cuatro fundadores, cada uno responsable de un área clave del negocio. Esta estructura cubre todas las funciones esenciales de la empresa desde el primer día: administración y ventas, desarrollo técnico, diseño y comunicación, y gestión de personal. Para los proyectos, el equipo se amplía de forma temporal con colaboradores externos contratados según las necesidades específicas de cada encargo.

## 8.2 Equipo Fundador

| CEO & Fundador | Ing. Ignacio Andrade Salazar Lic. en Administración • Ing. en Electrónica y computación • M.I.S. en curso Responsable de la visión estratégica, finanzas, relaciones con clientes clave y coordinación general. Su formación dual en administración e ingeniería, complementada con estudios de maestría en ingeniería de software, le permite articular la visión tecnológica con la estrategia de negocio. |
| --- | --- |

| Jefe de Desarrollo Backend & Frontend | Mtro. Martin Josué Andrade Salazar Lic. en Tecnologías de la Información • Maestro en Ingeniería de Software Líder técnico de SoftWaves. Dirige los equipos de backend y frontend, define la arquitectura de microservicios, establece estándares de código y supervisa las entregas técnicas. Su maestría en ingeniería de software garantiza decisiones de alto nivel en cada proyecto. |
| --- | --- |

| Diseño & Marketing | Ing. Edgar Geovanny Guerrero Santana Ing. en Electrónica y computación • Certificación en Diseño UI/UX Responsable de la identidad visual de SoftWaves y de los proyectos de clientes. Diseña interfaces UI/UX, gestiona redes sociales y campañas digitales. Su perfil de ingeniero con certificación en diseño garantiza productos visualmente sólidos y funcionalmente impecables. |
| --- | --- |

| Recursos Humanos & Gestión de Personal | Futura Ing. Evelyn Michel Ortiz Fajardo Ing. en Instrumentación electrónica y Nanosensores (en formación) • Diplomado en Recursos Humanos Encargada de los procesos de reclutamiento, gestión del talento, clima organizacional y desarrollo del capital humano. Su combinación de formación en ingeniería y diplomado en RRHH le permite gestionar equipos técnicos con comprensión profunda del entorno de software. |
| --- | --- |

## 8.3 Modelo de Crecimiento de Personal

SoftWaves adopta un modelo de crecimiento de personal progresivo y financieramente responsable, basado en tres principios: no crecer más rápido de lo que los ingresos lo permiten, reducir el riesgo de la nómina fija en etapas tempranas, y premiar el talento probado con oportunidades de crecimiento dentro de la empresa.

El proceso funciona de la siguiente manera:

| Etapa | Personal | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 Meses 1–6 | 4 fundadores | El equipo fundador atiende los primeros proyectos directamente. No hay costos adicionales de personal. |
| Fase 2 Meses 7–18 | Fundadores + colaboradores externos por proyecto | Se contratan colaboradores especializados según la demanda. Cada proyecto define cuántas personas se necesitan y por cuánto tiempo. |
| Fase 3 Año 2–3 | Integración gradual a planta | Los colaboradores externos con mejor historial de desempeño son invitados a integrarse como empleados formales de SoftWaves, construyendo un equipo estable de alta confianza. |

La gestión y selección de todos los colaboradores externos estará a cargo de la encargada de Recursos Humanos (Evelyn Michel Ortiz), quien llevará el registro de desempeño de cada colaborador para alimentar las decisiones de contratación formal en el futuro.

# Marco Legal

SoftWaves opera bajo un marco jurídico integral que garantiza su legalidad, la protección patrimonial de sus socios, el cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales, y el respeto a los derechos de clientes y colaboradores.

## Figura Jurídica

SoftWaves se constituye como Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (S. de R.L. de C.V.), regulada por la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM). Esta figura limita la responsabilidad de los socios al monto de sus aportaciones.

- Capital social mínimo: $40,000 MXN; 4 partes iguales de $10,000 MXN (25% cada socio fundador).

- Socios fundadores: Ing. Ignacio Andrade Salazar (CEO/Gerente General), Mtro. Martin Josué Andrade Salazar (Jefe de Desarrollo), Ing. Edgar Geovanny Guerrero Santana (Diseño y Marketing), Evelyn Michel Ortiz Fajardo (RRHH).

- Duración de la sociedad: 99 años a partir de la constitución formal.

## Trámites de Constitución

- Permiso de denominación "SoftWaves" ante la Secretaria de Economía (SE).

- Escritura constitutiva ante Notario Público con estatutos y Acta Constitutiva (ver Anexo F).

- Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPC) de Jalisco.

- Apertura de cuenta bancaria empresarial para el manejo del capital social.

## Obligaciones Fiscales

- Registro ante el SAT y obtención de RFC como persona moral.

- Régimen: Personas Morales con actividades empresariales.

- Declaraciones mensuales de IVA, pagos provisionales de ISR, declaración anual, emisión de CFDI para todos los servicios.

- Posible registro como proveedor de servicios digitales si se ofrece SaaS en Mexico (Art. 18-D LIVA).

## Obligaciones Laborales

- Registro patronal ante el IMSS desde la primera contratación.

- Afiliación de trabajadores al IMSS e INFONAVIT desde el primer día laboral.

- Contratos individuales de trabajo conforme a la Ley Federal del Trabajo (LFT).

- Prestaciones de ley: aguinaldo (min. 15 días), prima vacacional (25%), IMSS, INFONAVIT, PTU.

- Contratos de confidencialidad y no competencia para colaboradores y freelancers (ver Anexo A).

## Permisos Municipales

- Licencia de funcionamiento: H. Ayuntamiento de Ameca, Jalisco, giro servicios tecnológicos.

- Verificación de uso de suelo del inmueble rentado compatible con oficinas/servicios profesionales.

- Aviso de apertura ante Protección Civil municipal.

## Protección de Datos Personales (LFPDPPP)

Cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares:

- Aviso de Privacidad publicado en el sitio web (https://minato97.github.io/softwaves/) y en todos los contratos.

- Medidas de seguridad técnicas (cifrado, control de acceso por roles), administrativas y físicas.

- Los contratos SaaS incluyen cláusula de portabilidad y eliminación de datos del cliente (ver Anexo C).

## Propiedad Intelectual del Software

- Registro de la marca "SoftWaves" y logotipo ante el IMPI como marca mixta.

- Registro del software desarrollado internamente ante el INDAUTOR.

- Contratos de entrega incluyen cláusula de cesión de PI al cliente, efectiva tras pago total (ver Anexo B).

- Componentes reutilizables propios permanecen bajo propiedad de SoftWaves y se licencian por separado.

# 9. Plan Financiero

Este apartado presenta un resumen de los principales indicadores financieros de SoftWaves. Los cálculos detallados, proyecciones mensuales, gráficas y análisis de sensibilidad están disponibles en el archivo Excel: Proyecciones_Financieras_SoftWaves.xlsx compartido en el siguiente link del drive: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xr18FR4hEqXCUlrwpVCXgUi0sLgqRi8l/edit?usp=drive_link&ouid=106595935979000462978&rtpof=true&sd=true

## 9.1 Inversión Inicial

SoftWaves requiere una inversión inicial de $281,000 MXN para arrancar con la infraestructura necesaria: equipos de cómputo profesionales, acondicionamiento de oficina y campaña de lanzamiento. Esta inversión es aportada por los socios fundadores.

Tabla 9.1. Inversión Inicial Detallada — SoftWaves

| Categoría de Inversión | Concepto Principal | Monto (MXN) |
| --- | --- | --- |
| Equipos de cómputo | 2 PCs potentes (prog. y diseño) | $52,000 |
|  | 2 Laptops (CEO y RRHH) | $23,000 |
|  | Mac mini M2 Pro + monitor (iOS) | $28,000 |
|  | iPad Air + iPhone 15 (pruebas apps) | $29,000 |
|  | Subtotal equipos | $132,000 |
| Mobiliario y oficina | Escritorios, sillas, sala de juntas, pantalla, impresora | $31,000 |
|  | Depósito renta + adecuaciones del local | $18,000 |
|  | Subtotal oficina | $49,000 |
| Legal y marca | Constitución S. de R.L. + Registro IMPI | $11,500 |
| Software | Dominio, correos, hosting, SaaS (1er año) | $8,500 |
| Marketing | Diseño de identidad y campaña de lanzamiento | $28,000 |
| Capital de trabajo | 2 meses de operación hasta generar ingresos | $26,000 |
| Imprevistos (10%) | Reserva de contingencia | $25,500 |
| TOTAL INVERSIÓN INICIAL |  | $281,000 MXN Figura 1. Distribución de la Inversión Inicial por Categoría ($281,000 MXN) Interpretación: Casi la mitad de la inversión (47%) corresponde a los equipos de cómputo necesarios para operar con estándares profesionales —incluyendo el entorno Mac para desarrollo iOS. El 17% cubre el acondicionamiento de la oficina, que proyecta una imagen corporativa sólida ante clientes. El restante 36% se distribuye entre capital de trabajo, marketing de lanzamiento, herramientas digitales y constitución legal. Esta estructura garantiza que la empresa comience operaciones con la infraestructura completa para ser competitiva desde el primer día. |

## 9.2 Estructura de Costos Operativos

Con oficina propia y personal de apoyo desde el inicio, la empresa tiene una base de costos sólida que da imagen profesional y permite operar con orden desde el primer día.

Tabla 9.2. Estructura de Costos Fijos Mensuales por Fase Operativa

| Concepto de Costo | Fase 1 (Meses 1–6) | Fase 2 (Meses 7–12) |
| --- | --- | --- |
| Retiros socios fundadores (4 personas) | $18,000 | $22,000 |
| Recepcionista (sueldo bruto) | $7,500 | $7,500 |
| Renta de oficina | $7,000 | $7,000 |
| Servicios básicos (luz, agua, internet) | $2,500 | $2,500 |
| Servicio de limpieza | $1,500 | $1,500 |
| SaaS y herramientas digitales | $2,000 | $3,000 |
| Hosting clientes (cloud/servidores) | $1,000 | $2,000 |
| Publicidad y marketing digital | $4,500 | $6,500 |
| Gastos legales y contables (terceros) | $1,500 | $2,000 |
| TOTAL COSTOS FIJOS MENSUALES | $46,000 MXN | $54,500 MXN |

Los pagos a freelancers y los costos variables de hosting por cliente son adicionales y se activan únicamente cuando hay proyectos y clientes activos.

## 9.3 Proyección de Ingresos — Año 1

Con el respaldo de una oficina profesional y equipo dedicado, se proyecta captar proyectos de mayor valor desde el primer semestre. El escenario es conservador: 1 a 2 proyectos por mes los primeros 6 meses, con crecimiento acelerado de contratos de mantenimiento.

Tabla 9.3. Proyección Trimestral de Ingresos y Costos — Año 1

| Período | Ingresos Proyectados | Costos Totales | Resultado del Período |
| --- | --- | --- | --- |
| Meses 1–3 (arranque) | $59,000 | $185,500 | –$126,500 |
| Meses 4–6 (tracción) | $156,000 | $191,500 | –$35,500 |
| Meses 7–9 (escala) | $227,000 | $207,500 | +$19,500 |
| Meses 10–12 (consolidación) | $291,000 | $207,500 | +$83,500 |
| TOTAL AÑO 1 (estimado) | $733,000 MXN | $792,000 MXN | –$59,000 MXN |

El primer año representa la fase de posicionamiento. La empresa opera cercana al punto de equilibrio operativo mientras construye su cartera de clientes. Es normal y esperado que el primer año cierre con una utilidad ligeramente negativa en este modelo.

Tabla 9.3B. Proyección de Ventas por Producto — Año 1 (Escenario Base)

Los productos prioritarios son la renta mensual (SaaS) y el proyecto cerrado, que en conjunto concentran el 97% de los ingresos del primer año. El SaaS genera ingresos recurrentes y predecibles; el proyecto cerrado aporta el mayor volumen de efectivo por operación.

| Producto / Servicio | Unidades / Contratos | Precio Promedio | Ingreso Estimado | % Ingresos | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☁️ SaaS — Renta Mensual | 8 clientes acumulados (2 en Q1 → 8 en Q4) | $4,500 MXN/mes promedio | $216,000 MXN | 29% | Producto más recurrente. Ingresos crecen mes a mes conforme se suman clientes. |
| 🖥️ Proyecto Cerrado | 9 proyectos (2 en Q1 → 3 en Q4) | $55,000 MXN promedio | $495,000 MXN | 68% | Mayor ticket por operación. Fuente principal de ingresos en el primer año. |
| 🔧 Consultoría por Hora | ~30 horas | $900 MXN/hora promedio | $27,000 MXN | 4% | Servicio complementario de diagnóstico y asesoría. Genera leads para proyectos. |
| 🤖 IA Premium | 3 clientes (Q3–Q4) | $1,500 MXN/mes promedio | $13,500 MXN | 2% | Complemento para clientes con SaaS activo. Ingreso adicional sin costo extra de desarrollo. |
| TOTAL AÑO 1 | 9 proyectos + 8 clientes SaaS | — | $733,000 MXN | 100% | Escenario base conservador |

Tabla 9.3C. Desglose Trimestral de Ventas por Producto — Año 1

| Trimestre | Proyectos Cerrados | Clientes SaaS Activos | Ingreso Estimado (MXN) |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 (Ene–Mar) | 2 proyectos | 2 clientes SaaS | $102,000 |
| Q2 (Abr–Jun) | 2 proyectos | 4 clientes SaaS | $145,000 |
| Q3 (Jul–Sep) | 2 proyectos | 6 clientes SaaS | $212,000 |
| Q4 (Oct–Dic) | 3 proyectos | 8 clientes SaaS | $274,000 |
| TOTAL AÑO 1 | 9 proyectos | 8 clientes SaaS (pico) | $733,000 |

Figura 2. Ingresos Mensuales vs Costos Fijos — Año 1 (MXN)

Interpretación: Los primeros tres meses son de construcción de cartera: el equipo cierra los primeros proyectos mientras los ingresos aún no alcanzan los costos fijos. A partir del mes 6, los ingresos mensuales superan los $62,000 MXN, igualando los costos fijos de la Fase 1 ($46,000). Con el incremento de costos de la Fase 2 ($54,500/mes desde el mes 7), el equilibrio operativo se consolida a partir del mes 7–8, gracias al crecimiento acumulado de contratos de mantenimiento mensual (MRR).

## 9.4 Indicadores de Rentabilidad

Nota sobre la TIR La Tasa Interna de Retorno (TIR) es naturalmente alta en empresas de software por sus márgenes elevados y bajos costos de replicación. Con la inversión actualizada de $281,000 MXN, la TIR se sitúa en un rango del 60–90%, muy superior al 15–20% requerido por inversionistas en México, pero justificable dado el modelo de negocio. Los indicadores más relevantes para evaluar la viabilidad son el VPN positivo y el período de recuperación.

| Indicador | Valor Calculado | Interpretación |
| --- | --- | --- |
| Inversión Inicial Total | $281,000 MXN | Equipos + oficina + marketing + capital de trabajo |
| Año 1 — Resultado operativo | –$59,000 MXN | Año de posicionamiento: ingresos ~$733k vs costos ~$792k |
| Punto de Equilibrio Operativo | Mes 7–8 del Año 1 | Ingresos superan costos fijos de forma sostenida |
| Período de Recuperación (Payback) | ~18 meses | La inversión se recupera a mitad del Año 2 |
| TIR — Tasa Interna de Retorno (3 años) | ~60–90% | Alta por naturaleza del negocio de software (ver nota) |
| VPN — Valor Presente Neto (3 años, 20%) | >$430,000 MXN | Flujos futuros valen más que la inversión — proyecto viable |
| ROI — Retorno sobre Inversión (Año 2) | ~178% | En el Año 2, la utilidad neta supera la inversión inicial |
| Relación Beneficio / Costo (3 años) | >4.8x | Por cada peso invertido, más de $4.80 de beneficio en 3 años |

Para mayor detalle: ver hoja 'Indicadores Financieros' en el Excel adjunto, donde se pueden ajustar la tasa de descuento y los supuestos para análisis de sensibilidad.

Figura 3. Punto de Equilibrio Operativo — Ingresos vs Costos Fijos Mensuales

Interpretación: La zona roja (meses 1–5) representa el período de déficit operativo, donde los costos fijos superan los ingresos. La intersección de las curvas —el punto de equilibrio operativo— ocurre entre los meses 5 y 6, cuando los ingresos por proyectos cerrados y los primeros contratos de mantenimiento cubren los costos fijos. A partir del mes 7, el área verde refleja el superávit operativo sostenido. Este comportamiento es típico y esperado en startups de servicios tecnológicos con estructura de oficina desde el inicio.

## 9.5 Proyección a 3 Años

| Indicador | Año 1 | Año 2 | Año 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ingresos Totales (MXN) | $733,000 | $1,340,000 | $2,160,000 |
| Costos Totales (MXN) | $792,000 | $960,000 | $1,250,000 |
| Utilidad Neta (MXN) | –$59,000 | +$380,000 | +$910,000 |
| Margen Neto | –8% | ~28% | ~42% |
| Clientes Activos (fin de año) | 8–12 | 18–26 | 30–42 |
| Contratos de Mantenimiento Activos | 6–8 | 14–20 | 25–35 |
| Equipo total (fundadores + externos) | 4 + recepcionista + freelancers | 4 + 2–4 empleados | 4 + 6–10 empleados |

El crecimiento del Año 2 en adelante es impulsado por los contratos de mantenimiento mensual acumulados (ingresos recurrentes predecibles) y la incorporación del módulo de IA Premium como producto diferenciador de alto margen.

Figura 4. Proyección Financiera a 3 Años — Ingresos, Costos y Utilidad Neta

Interpretación: El Año 1 cierra con una pérdida neta moderada (–$59,000 MXN), resultado esperado en la fase de posicionamiento con infraestructura completa. El Año 2 marca el punto de inflexión: la cartera de clientes consolidada genera $1,340,000 MXN en ingresos con una utilidad neta de +$380,000 MXN (margen ~28%). En el Año 3, la incorporación del módulo de IA Premium y el crecimiento de contratos de renta mensual elevan los ingresos a $2,160,000 MXN con utilidad de +$910,000 MXN (margen ~42%). El período de recuperación total de la inversión ocurre aproximadamente en el mes 18 (a la mitad del Año 2).

# 10. Financiamiento y Capitalización

## 10.1 Estructura de Capital Inicial

SoftWaves iniciará con capital propio aportado por los socios fundadores. Dado que la inversión inicial de $281,000 MXN no se requiere de financiamiento externo en la Fase 1. Cada socio aportará una parte proporcional según su participación accionaria, la cual debe ser definida y formalizada en el Acta Constitutiva.

## 10.2 Opciones de Financiamiento Futuro

Para las fases de crecimiento (Año 2–3), SoftWaves podrá explorar las siguientes fuentes de financiamiento:

- COECYTJAL: Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco — apoyos para startups tecnológicas en el estado.

- INADEM / Secretaría de Economía: programas de apoyo a PyMEs y emprendedores tecnológicos.

- Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL): créditos a tasas preferenciales para empresas jaliscienses.

- Aceleradoras locales: Startup Guadalajara, Minerva, Tec de Monterrey GDL, entre otras.

- Inversión ángel: en caso de tener un producto SaaS propio que requiera capital para escalar.

## 10.3 Uso de los Fondos

| Destino de los Fondos | Monto (MXN) | % del Total |
| --- | --- | --- |
| Constitución legal y marca | $11,500 | 23.2% |
| Plataforma digital y marketing | $13,000 | 26.3% |
| Herramientas y suscripciones | $8,500 | 17.2% |
| Capital de trabajo (3 meses) | $12,000 | 24.2% |
| Imprevistos | $4,500 | 9.1% |
| TOTAL | $49,500 MXN | 100% |

# 11. Plan de Implementación

El siguiente cronograma resume las actividades clave para poner en marcha SoftWaves durante los primeros 6 meses:

| Actividad | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Constitución legal de la empresa | ✓ |  |  |  |  |  |
| Registro de marca (IMPI) | ✓ | ✓ |  |  |  |  |
| Alta en el SAT / RFC empresarial | ✓ |  |  |  |  |  |
| Configuración de herramientas internas | ✓ | ✓ |  |  |  |  |
| Desarrollo del sitio web corporativo | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |
| Inicio de campaña en redes sociales |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prospección y networking activo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Primer cliente / proyecto |  | ✓ | ✓ |  |  |  |
| Primer contrato de mantenimiento |  |  | ✓ | ✓ |  |  |
| Revisión de indicadores y ajustes |  |  |  |  |  | ✓ |

## 11.1 Indicadores Clave de Éxito (KPIs)

- Número de clientes activos por mes.

- Ingresos recurrentes mensuales (MRR) por contratos de mantenimiento.

- Tasa de conversión: prospectos contactados vs. clientes cerrados.

- Tiempo promedio de entrega de proyectos vs. estimado.

- Satisfacción del cliente (NPS — Net Promoter Score).

- Margen bruto por proyecto.

# 12. Riesgos y Plan de Contingencia

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Captación lenta de clientes | Alta | Alto | Networking intensivo desde el día 1; ofrecer primer proyecto a precio especial |
| Scope creep en proyectos | Media | Alto | Contratos con alcance definido; control de cambios formal |
| Conflictos entre socios | Media | Alto | Acuerdo de socios firmado con roles, porcentajes y cláusulas de salida |
| Clientes que no pagan | Media | Medio | 50% anticipado obligatorio; factura antes de entrega final |
| Saturación del equipo | Alta | Medio | Límite de proyectos simultáneos; contratación de freelancers |
| Falla de infraestructura cloud | Baja | Alto | Backups automáticos, monitoreo 24/7, contratos de SLA con providers |

# 13. Conclusiones

SoftWaves representa una oportunidad de negocio sólida, viable y escalable en el mercado de desarrollo de software para PyMEs mexicanas. Su modelo basado en microservicios reutilizables constituye una ventaja competitiva técnica real que se traduce en menores tiempos de entrega y costos más competitivos para el cliente, sin sacrificar la calidad ni la personalización.

El modelo de ingresos mixtos — que combina proyectos a precio cerrado con contratos de mantenimiento recurrente — le otorga a la empresa estabilidad financiera creciente desde los primeros meses, sin depender exclusivamente de la venta de nuevos proyectos para sobrevivir.

Con una inversión inicial responsable de $281,000 MXN,, un equipo fundador técnico y comprometido, y un mercado objetivo amplio y desatendido, SoftWaves tiene las condiciones para alcanzar la rentabilidad en el primer año de operación y convertirse en una empresa de referencia tecnológica para las PyMEs de Jalisco y, eventualmente, de México.

Próximos Pasos 1. Definir y formalizar el acuerdo de socios (porcentajes, roles, cláusulas). 2. Constituir legalmente la empresa ante notario (S. de R.L. de C.V.). 3. Registrar la marca SoftWaves ante el IMPI. 4. Desarrollar el sitio web corporativo con portafolio inicial. 5. Iniciar la prospección activa de los primeros 3 clientes.

SoftWaves — Soluciones Digitales Inteligentes

Ameca, Jalisco (Región Valles)  |  2025

# Anexos

A continuación, se presentan los documentos legales complementarios: cinco modelos de contrato para las distintas modalidades de servicio de SoftWaves y el borrador del Acta Constitutiva. Todos están en versión beta pendientes de revisión jurídica.

## Anexo A: Contrato de Desarrollo Freelancer (Versión Beta)

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES SoftWaves S. de R.L. de C.V. · Versión Beta 1.0

⚠ VERSIÓN BETA — Documento de referencia. Debe ser revisado y validado por un abogado antes de su uso. ⚠

PARTES CONTRATANTES

El presente Contrato de Prestación de Servicios Independientes (en adelante "el Contrato") se celebra entre:

EL CONTRATANTE: SoftWaves S. de R.L. de C.V., con domicilio en Ameca, Jalisco, México, representada en este acto por el Ing. Ignacio Andrade Salazar en su carácter de Gerente General (en adelante "SoftWaves").

EL PRESTADOR: _______________________________, con domicilio en ___________________, con RFC _____________, en adelante "el Prestador".

Ambas partes acuerdan celebrar el presente contrato al tenor de las siguientes DECLARACIONES y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

El Contratante declara:

• Ser una sociedad legalmente constituida bajo las leyes mexicanas.

• Requerir servicios especializados de naturaleza independiente para el desarrollo de un proyecto de software.

• Que la relación establecida en este contrato NO constituye una relación laboral en términos de la Ley Federal del Trabajo.

El Prestador declara:

• Contar con la capacidad técnica y legal para prestar los servicios pactados.

• No tener impedimento legal para celebrar este contrato.

• Prestar los servicios de forma independiente, sin subordinación laboral.

CLÁUSULAS

CLÁUSULA I. — OBJETO

El Prestador se compromete a realizar las siguientes actividades para SoftWaves: ___________________________________________________ (en adelante "los Servicios"), correspondientes al proyecto denominado: ___________________________ (en adelante "el Proyecto").

Los entregables específicos, criterios de aceptación y cronograma se detallan en el Anexo A de este contrato.

CLÁUSULA II. — HONORARIOS Y FORMA DE PAGO

SoftWaves pagará al Prestador la cantidad de $_____________ MXN por sprint/entregable completado y aceptado.

El pago se realizará mediante transferencia bancaria en un plazo máximo de 5 días hábiles después de la aprobación formal del entregable.

El Prestador es responsable del pago de sus propias contribuciones fiscales (ISR, IVA si aplica) ante el SAT.

CLÁUSULA III. — VIGENCIA

El presente contrato tendrá una vigencia de _______ días/semanas a partir de la firma del mismo, con inicio el ___ de _________ de 202_.

El contrato podrá renovarse de mutuo acuerdo mediante addendum firmado por ambas partes.

CLÁUSULA IV. — PROPIEDAD INTELECTUAL

Todos los desarrollos, código fuente, diseños, documentación y cualquier otro entregable producido por el Prestador en el marco de este contrato serán propiedad exclusiva de SoftWaves y/o del cliente final del Proyecto.

El Prestador cede expresamente todos los derechos patrimoniales de autor sobre los entregables a SoftWaves, sin reserva alguna.

El Prestador no podrá utilizar, distribuir, vender ni revelar ningún elemento del trabajo realizado sin autorización escrita de SoftWaves.

CLÁUSULA V. — CONFIDENCIALIDAD

El Prestador se obliga a mantener absoluta confidencialidad sobre: información técnica del proyecto, datos de clientes, metodologías internas, estrategias comerciales y cualquier información sensible de SoftWaves o sus clientes.

Esta obligación tendrá vigencia durante todo el contrato y por un período de 2 (dos) años posteriores a su terminación.

CLÁUSULA VI. — NO COMPETENCIA

Durante la vigencia del contrato, el Prestador no podrá prestar servicios directamente a los clientes de SoftWaves sin autorización expresa y por escrito de la empresa.

CLÁUSULA VII. — INDEPENDENCIA

El Prestador prestará sus servicios de forma autónoma, con sus propias herramientas y en los horarios que mejor convengan para cumplir los entregables pactados.

No existirá relación de trabajo subordinado entre las partes. El Prestador no tendrá derecho a prestaciones laborales (IMSS, INFONAVIT, aguinaldo, vacaciones, etc.).

CLÁUSULA VIII. — TERMINACIÓN ANTICIPADA

Cualquiera de las partes podrá dar por terminado el contrato con un aviso previo de 5 días hábiles.

SoftWaves pagará los entregables aprobados hasta la fecha de terminación.

En caso de incumplimiento grave por parte del Prestador, SoftWaves podrá terminar el contrato de forma inmediata sin responsabilidad adicional.

CLÁUSULA IX. — JURISDICCIÓN

Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, las partes se someten a las leyes aplicables del Estado de Jalisco y a la jurisdicción de los tribunales de Guadalajara, Jalisco, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

Leído y entendido el presente contrato, las partes lo firman en dos tantos originales en:

Ciudad/Municipio: _________________ | Fecha: ___ / ___ / ______

| Ing. Ignacio Andrade Salazar | ________________________________ |
| --- | --- |
| Gerente General — SoftWaves S. de R.L. de C.V. | El Prestador de Servicios |

SoftWaves S. de R.L. de C.V.  ·  Ameca, Jalisco, México  ·  softwaves.contacto@gmail.com

## Anexo B: Contrato de Proyecto Cerrado (Versión Beta)

CONTRATO DE DESARROLLO DE SOFTWARE A LA MEDIDA Modalidad: Proyecto Cerrado · SoftWaves S. de R.L. de C.V. · Versión Beta 1.0

⚠ VERSIÓN BETA — Documento de referencia. Debe ser revisado y validado por un abogado antes de su uso. ⚠

PARTES

EL PROVEEDOR: SoftWaves S. de R.L. de C.V., con domicilio en Ameca, Jalisco, México, representada por el Ing. Ignacio Andrade Salazar, Gerente General.

EL CLIENTE: _________________________________, con domicilio en ________________________, RFC: _____________, representada por _____________________ en su carácter de _______________.

ANTECEDENTES

El Cliente requiere el desarrollo de un sistema de software personalizado. SoftWaves cuenta con la experiencia técnica y el equipo necesario para desarrollar dicho sistema. Ambas partes acuerdan formalizar la relación bajo los términos del presente Contrato.

CLÁUSULAS

CLÁUSULA I. — OBJETO Y ALCANCE

SoftWaves se compromete a desarrollar el sistema denominado: _________________________ (en adelante "el Sistema"), cuyas funcionalidades, módulos, especificaciones técnicas y pantallas son las descritas en la Propuesta Técnica No. _____ entregada al Cliente con fecha __ / __ / ____, la cual forma parte integrante de este contrato como Anexo Técnico.

CLÁUSULA II. — PRECIO Y CONDICIONES DE PAGO

El precio total pactado por el desarrollo completo es de $_____________ MXN (_________________ pesos mexicanos) más IVA.

El pago se realizará en dos exhibiciones: 50% al momento de la firma de este contrato ($_________ MXN) y 50% restante al momento de la entrega formal y aprobación del Sistema ($_________ MXN).

Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por SoftWaves.

CLÁUSULA III. — PLAZOS DE ENTREGA

SoftWaves se compromete a entregar el Sistema en un plazo de _____ semanas/meses a partir de la firma de este contrato.

Las fechas clave del proyecto son: Inicio: __ / __ / ____ | Entrega parcial (demo): __ / __ / ____ | Entrega final: __ / __ / ____.

Los plazos podrán modificarse por causas de fuerza mayor o por cambios al alcance solicitados por el Cliente, mediante addendum firmado.

CLÁUSULA IV. — PROCESO DE ENTREGA Y ACEPTACIÓN

SoftWaves entregará el Sistema mediante acceso a entorno de pruebas. El Cliente contará con 10 días hábiles para revisar y aprobar o señalar observaciones.

Las observaciones que correspondan a funcionalidades dentro del alcance original serán atendidas sin costo adicional. Cambios fuera del alcance serán cotizados por separado.

Transcurrido el período de revisión sin respuesta del Cliente, el Sistema se considerará aceptado formalmente.

CLÁUSULA V. — PROPIEDAD INTELECTUAL Y TRANSMISIÓN DE DERECHOS

Una vez liquidado el 100% del precio, SoftWaves transmite al Cliente todos los derechos patrimoniales de autor sobre el código fuente, documentación técnica y manual de usuario del Sistema.

SoftWaves entregará el código fuente en el repositorio acordado. El Cliente podrá modificarlo, distribuirlo o sublicenciarlo libremente.

SoftWaves conserva el derecho de mencionar el proyecto en su portafolio de referencia, previa autorización del Cliente.

CLÁUSULA VI. — GARANTÍA POST-ENTREGA

SoftWaves otorga una garantía de 30 días naturales sobre el funcionamiento del Sistema contra defectos de código que impidan su operación normal.

La garantía no aplica a modificaciones realizadas por el Cliente o terceros, ni a fallas derivadas de infraestructura ajena a SoftWaves.

CLÁUSULA VII. — CONFIDENCIALIDAD

Ambas partes acuerdan mantener en estricta confidencialidad la información técnica y de negocio intercambiada durante el desarrollo, por un período de 3 años a partir de la entrega.

CLÁUSULA VIII. — LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

La responsabilidad máxima de SoftWaves derivada de este contrato se limita al monto total del precio pactado. SoftWaves no será responsable por daños indirectos, lucro cesante o pérdida de datos.

CLÁUSULA IX. — TERMINACIÓN

Si el Cliente cancela el proyecto después de la firma, SoftWaves retendrá el 50% inicial como pago por trabajo realizado. Si la cancelación ocurre después del 70% de avance, el Cliente deberá pagar el 75% del total.

Si SoftWaves incumple los plazos sin causa justificada por más de 30 días hábiles, el Cliente podrá resolver el contrato y SoftWaves devolverá el 50% del anticipo.

CLÁUSULA X. — JURISDICCIÓN

Las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes de Guadalajara, Jalisco, renunciando a cualquier otro fuero.

Las partes firman el presente contrato en ___ tantos originales, en: _________________ a los ___ días del mes de _________ de 202_.

| ___________________________ | ___________________________ |
| --- | --- |
| Ing. Ignacio Andrade Salazar | ____________________________ |
| Gerente General — SoftWaves | Representante Legal — El Cliente |

Firma: ________________________    Fecha: ________________

SoftWaves S. de R.L. de C.V.  ·  Ameca, Jalisco, México  ·  softwaves.contacto@gmail.com

## Anexo C: Contrato SaaS / Renta Mensual (Versión Beta)

CONTRATO DE LICENCIA DE SOFTWARE COMO SERVICIO (SaaS) Modalidad: Renta Mensual con Opción de Compra · SoftWaves S. de R.L. de C.V. · Versión Beta 1.0

⚠ VERSIÓN BETA — Documento de referencia. Debe ser revisado y validado por un abogado antes de su uso. ⚠

PARTES

EL PROVEEDOR: SoftWaves S. de R.L. de C.V., Ameca, Jalisco, representada por Ing. Ignacio Andrade Salazar.

EL USUARIO/CLIENTE: _________________________________, RFC: _____________, representado por _____________________.

CLÁUSULAS

CLÁUSULA I. — OBJETO

SoftWaves otorga al Cliente una licencia de uso no exclusiva, no transferible, del sistema denominado _________________________ (en adelante "el Sistema"), hospedado en servidores de SoftWaves o en infraestructura cloud designada.

El Sistema incluye las funcionalidades descritas en la Propuesta Técnica No. _____ y los módulos activos al momento de la firma.

CLÁUSULA II. — RENTA MENSUAL Y PAGO

El Cliente pagará a SoftWaves una renta mensual de $_____________ MXN más IVA, pagadera del 1 al 5 de cada mes.

El primer mes incluye un anticipo del 30% (=$____________ MXN) al momento de la firma, el cual se aplicará al primer mes de servicio.

El incumplimiento de pago por más de 15 días naturales facultará a SoftWaves a suspender el acceso al Sistema hasta regularizar el adeudo.

CLÁUSULA III. — NIVELES DE SERVICIO (SLA)

SoftWaves garantiza una disponibilidad del Sistema de al menos 99% mensual, excluyendo mantenimientos programados notificados con 48 horas de anticipación.

El tiempo de respuesta ante incidencias críticas (Sistema no disponible) será de máximo 4 horas hábiles.

Incidencias menores (funcionalidades con errores no críticos) serán atendidas en un máximo de 48 horas hábiles.

CLÁUSULA IV. — MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES

La renta mensual incluye: alojamiento del sistema, respaldos automáticos diarios, actualizaciones de seguridad y corrección de errores.

Las mejoras funcionales mayores o nuevos módulos podrán ser cotizados por separado.

CLÁUSULA V. — RESPALDO Y PORTABILIDAD DE DATOS

SoftWaves realizará respaldos automáticos de los datos del Cliente cada 24 horas, con retención de 30 días.

Al término del contrato, SoftWaves entregará al Cliente una exportación completa de sus datos en formato estándar (CSV, JSON o SQL) en un plazo de 10 días hábiles.

CLÁUSULA VI. — OPCIÓN DE COMPRA

El Cliente podrá ejercer en cualquier momento la opción de compra del Sistema, pagando la diferencia entre el precio total de venta y el 70% de las rentas ya pagadas.

El precio de venta base del Sistema es de $________________ MXN.

Al ejercer la opción de compra, aplican los términos del Contrato de Proyecto Cerrado en cuanto a transmisión de derechos.

CLÁUSULA VII. — PROPIEDAD INTELECTUAL

El Sistema es propiedad intelectual de SoftWaves. El Cliente obtiene únicamente una licencia de uso. No podrá copiar, distribuir, descompilar o sublicenciar el Sistema.

Los datos capturados por el Cliente en el Sistema son de su exclusiva propiedad.

CLÁUSULA VIII. — PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

SoftWaves tratará los datos del Cliente conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) y su Reglamento.

SoftWaves no compartirá los datos del Cliente con terceros salvo por requerimiento de autoridad competente.

CLÁUSULA IX. — VIGENCIA Y TERMINACIÓN

El contrato tendrá una vigencia inicial de 12 meses, renovándose automáticamente por períodos iguales salvo aviso de cancelación con 30 días de anticipación.

El Cliente podrá cancelar en cualquier momento; SoftWaves no reembolsará rentas pagadas por meses ya facturados.

SoftWaves podrá terminar el contrato por incumplimiento de pago (más de 30 días de adeudo) o uso indebido del Sistema.

CLÁUSULA X. — JURISDICCIÓN

Las partes se someten a los tribunales de Guadalajara, Jalisco.

Firmado en _________________ a los ___ días del mes de _________ de 202_.

| ___________________________ | ___________________________ |
| --- | --- |
| Ing. Ignacio Andrade Salazar | ____________________________ |
| Gerente General — SoftWaves | El Cliente / Usuario |

Firma: ________________________    Fecha: ________________

SoftWaves S. de R.L. de C.V.  ·  Ameca, Jalisco, México  ·  softwaves.contacto@gmail.com

## Anexo D: Contrato de Consultoría (Versión Beta)

CONTRATO DE CONSULTORÍA TECNOLÓGICA Modalidad: Por Hora · SoftWaves S. de R.L. de C.V. · Versión Beta 1.0

⚠ VERSIÓN BETA — Documento de referencia. Debe ser revisado y validado por un abogado antes de su uso. ⚠

PARTES

EL CONSULTOR: SoftWaves S. de R.L. de C.V., representada por Ing. Ignacio Andrade Salazar.

EL CLIENTE: _________________________________, RFC: _____________.

CLÁUSULAS

CLÁUSULA I. — OBJETO

SoftWaves prestará al Cliente servicios de consultoría tecnológica consistentes en: análisis de procesos, diagnóstico de sistemas existentes, identificación de necesidades tecnológicas, recomendaciones de soluciones y elaboración de propuestas técnicas.

El alcance específico de cada sesión será acordado por escrito (correo o mensaje) antes de realizarla.

CLÁUSULA II. — TARIFA Y FORMA DE PAGO

La tarifa de consultoría es de $_____________ MXN por hora (rango: $600 – $1,500 MXN/hora según perfil del consultor asignado).

Se facturará el tiempo real trabajado en incrementos de 30 minutos.

El pago deberá realizarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la entrega de la factura.

La primera sesión de diagnóstico (hasta 30 minutos) es gratuita y no genera costo.

CLÁUSULA III. — ENTREGABLES

Al concluir cada sesión, SoftWaves entregará un reporte ejecutivo con los hallazgos, recomendaciones y, si aplica, una propuesta de solución.

El reporte será entregado en formato PDF o Word en un plazo de 2 días hábiles posteriores a la sesión.

CLÁUSULA IV. — REGISTRO DE HORAS

SoftWaves mantendrá un registro detallado de horas trabajadas, el cual será compartido al Cliente al momento de la facturación.

El Cliente podrá objetar el registro dentro de 3 días hábiles; de no haber observaciones, se considerará aceptado.

CLÁUSULA V. — CONFIDENCIALIDAD

Toda la información de negocio, procesos, datos y situación tecnológica compartida por el Cliente será tratada con absoluta confidencialidad por un período de 3 años.

CLÁUSULA VI. — PROPIEDAD INTELECTUAL

Los reportes y documentos elaborados por SoftWaves como producto de la consultoría son propiedad del Cliente una vez liquidados.

SoftWaves conserva el derecho de utilizar metodologías, frameworks y conocimiento genérico aprendido.

CLÁUSULA VII. — LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

SoftWaves emite recomendaciones basadas en la información disponible. La implementación de dichas recomendaciones es responsabilidad exclusiva del Cliente.

SoftWaves no asume responsabilidad por resultados derivados de decisiones tomadas con base en las recomendaciones emitidas.

CLÁUSULA VIII. — VIGENCIA

El presente contrato estará vigente por _____ meses o hasta agotar un paquete de _____ horas contratadas, lo que ocurra primero.

CLÁUSULA IX. — JURISDICCIÓN

Tribunales competentes de Guadalajara, Jalisco.

Firmado en _________________ a ___ de _________ de 202_.

| ___________________________ | ___________________________ |
| --- | --- |
| Ing. Ignacio Andrade Salazar | ____________________________ |
| Gerente General — SoftWaves | El Cliente |

Firma: ________________________    Fecha: ________________

SoftWaves S. de R.L. de C.V.  ·  Ameca, Jalisco, México  ·  softwaves.contacto@gmail.com

## Anexo E: Contrato IA Premium (Versión Beta)

CONTRATO DE SERVICIOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PREMIUM Módulo IA SoftWaves · Versión Beta 1.0

⚠ VERSIÓN BETA — Documento de referencia. Debe ser revisado y validado por un abogado antes de su uso. ⚠

PARTES

EL PROVEEDOR: SoftWaves S. de R.L. de C.V., representada por Ing. Ignacio Andrade Salazar.

EL CLIENTE: _________________________________, RFC: _____________.

CLÁUSULAS

CLÁUSULA I. — OBJETO Y MODALIDAD

SoftWaves proveerá al Cliente acceso al Módulo de Inteligencia Artificial (en adelante "el Módulo IA") en la siguiente modalidad (marcar la aplicable):

☐  COMPLEMENTO: integración del Módulo IA al sistema existente del Cliente (disponible sin costo de integración para clientes actuales de SoftWaves).

☐  LICENCIA INDEPENDIENTE: acceso al Módulo IA como servicio autónomo, sin necesidad de contar con otro sistema de SoftWaves.

Las funcionalidades contratadas son: ☐ Predicción de ventas  ☐ Análisis de datos  ☐ Atención automática a clientes (chatbot)  ☐ Recomendaciones personalizadas  ☐ Otras: _____________.

CLÁUSULA II. — PRECIO Y PAGO

La cuota mensual pactada es de $_____________ MXN más IVA (rango: $1,500 – $8,000 MXN/mes según funcionalidades y volumen de datos).

El pago se realizará del 1 al 5 de cada mes mediante transferencia bancaria.

El precio puede revisarse cada 6 meses con base en el volumen de procesamiento, notificando al Cliente con 30 días de anticipación.

CLÁUSULA III. — DATOS DEL CLIENTE Y PRIVACIDAD

El Cliente autoriza a SoftWaves a procesar los datos de su negocio necesarios para el funcionamiento del Módulo IA (ventas, inventarios, interacciones, etc.).

SoftWaves no utilizará los datos del Cliente para entrenar modelos de uso general ni los compartirá con terceros.

Los datos son procesados conforme a la LFPDPPP. El Cliente puede solicitar su eliminación en cualquier momento.

SoftWaves implementa medidas de seguridad técnicas y organizativas para proteger los datos procesados.

CLÁUSULA IV. — ALCANCE Y LIMITACIONES DEL MÓDULO IA

El Módulo IA genera predicciones y recomendaciones basadas en patrones estadísticos. Las decisiones de negocio son responsabilidad exclusiva del Cliente.

SoftWaves no garantiza la exactitud de las predicciones; la precisión mejora conforme el sistema procesa más datos históricos.

El Módulo IA no reemplaza el juicio humano; es una herramienta de apoyo a la toma de decisiones.

CLÁUSULA V. — ÉTICA Y USO RESPONSABLE

El Cliente se compromete a no utilizar el Módulo IA para actividades ilegales, discriminatorias o que vulneren derechos de terceros.

SoftWaves podrá suspender el servicio si detecta un uso contrario a estos principios éticos.

CLÁUSULA VI. — NIVEL DE SERVICIO

El Módulo IA tendrá una disponibilidad garantizada del 98% mensual.

Los reportes y análisis automatizados se actualizarán con la frecuencia pactada: ☐ Diaria  ☐ Semanal  ☐ Mensual.

CLÁUSULA VII. — PROPIEDAD INTELECTUAL

El Módulo IA, sus algoritmos, modelos entrenados y metodologías son propiedad intelectual exclusiva de SoftWaves.

Los insights, reportes y análisis generados a partir de los datos del Cliente son propiedad del Cliente.

CLÁUSULA VIII. — TERMINACIÓN

Cualquiera de las partes puede terminar el contrato con 30 días de aviso previo.

SoftWaves entregará al Cliente todos sus datos procesados en formato estándar dentro de los 15 días posteriores a la terminación.

CLÁUSULA IX. — JURISDICCIÓN

Tribunales competentes de Guadalajara, Jalisco.

Firmado en _________________ a ___ de _________ de 202_.

| ___________________________ | ___________________________ |
| --- | --- |
| Ing. Ignacio Andrade Salazar | ____________________________ |
| Gerente General — SoftWaves | El Cliente |

Firma: ________________________    Fecha: ________________

SoftWaves S. de R.L. de C.V.  ·  Ameca, Jalisco, México  ·  softwaves.contacto@gmail.com

## Anexo F: Acta Constitutiva SoftWaves S. de R.L. de C.V. (Beta)

ACTA CONSTITUTIVA SoftWaves S. de R.L. de C.V. · Versión Beta 1.0 — Borrador para Revisión Notarial

⚠ VERSIÓN BETA — Documento de referencia. Debe ser revisado y validado por un abogado antes de su uso. ⚠

ESCRITURA NÚMERO ______

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

En la ciudad de _________________, Estado de Jalisco, México, siendo las ___:___ horas del día ___ de _________ de 2025, ante mí, Lic. _________________________, Notario Público No. ___ de la ciudad de _____________, comparecen las personas que al final de este instrumento firman, a quienes conozco y doy fe de que tienen la capacidad legal suficiente para celebrar el presente acto, y manifiestan su voluntad de constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles, bajo las siguientes:

BASES CONSTITUTIVAS

CLÁUSULA PRIMERA. — DENOMINACIÓN Y TIPO SOCIAL

La sociedad se denominará "SOFTWAVES", seguido de las palabras "SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE", o su abreviatura "S. de R.L. de C.V.".

CLÁUSULA SEGUNDA. — DOMICILIO SOCIAL

El domicilio de la sociedad será: Ameca, Jalisco, México. La sociedad podrá establecer agencias, sucursales o representaciones en cualquier parte de la República Mexicana o en el extranjero.

CLÁUSULA TERCERA. — OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá por objeto principal:

I. El diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento de software a la medida y soluciones tecnológicas para empresas.

II. La prestación de servicios de consultoría tecnológica, transformación digital y automatización de procesos.

III. El desarrollo y comercialización de productos de software basados en inteligencia artificial.

IV. La capacitación y formación en tecnologías de la información.

V. En general, cualquier actividad comercial, industrial o de servicios relacionada directa o indirectamente con el objeto anterior.

La sociedad podrá adquirir, arrendar o usar bienes muebles e inmuebles, suscribir contratos y realizar todos los actos jurídicos necesarios para el cumplimiento de su objeto.

CLÁUSULA CUARTA. — DURACIÓN

La duración de la sociedad será de 99 (noventa y nueve) años contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio, pudiendo prorrogarse por acuerdo de los socios.

CLÁUSULA QUINTA. — CAPITAL SOCIAL Y PARTES SOCIALES

El capital social mínimo fijo es de $40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), dividido en 4 (cuatro) partes sociales de igual valor, con un valor nominal de $10,000.00 (Diez mil pesos) cada una, distribuidas de la siguiente manera:

— Ing. Ignacio Andrade Salazar: 1 parte social de $10,000 MXN = 25% del capital social.

— Mtro. Martín Josué Andrade Salazar: 1 parte social de $10,000 MXN = 25% del capital social.

— Ing. Edgar Geovanny Guerrero Santana: 1 parte social de $10,000 MXN = 25% del capital social.

— Futura Ing. Evelyn Michel Ortiz Fajardo: 1 parte social de $10,000 MXN = 25% del capital social.

El capital social variable podrá aumentarse o disminuirse mediante acuerdo de los socios en Asamblea, sin que en ningún caso el capital mínimo pueda ser inferior al capital fijo.

CLÁUSULA SEXTA. — APORTACIONES

Cada socio suscribe y exhibe en este acto su parte social en efectivo, depositando su aportación en la cuenta bancaria designada por la sociedad.

El capital social mínimo fijo queda íntegramente suscrito y exhibido en el momento de la firma de la presente escritura.

CLÁUSULA SÉPTIMA. — TRANSMISIÓN DE PARTES SOCIALES

Las partes sociales no podrán cederse ni transmitirse a terceros ajenos a la sociedad sin el consentimiento unánime de todos los socios expresado en Asamblea.

Los socios tendrán derecho preferente de adquisición en caso de que alguno desee transmitir su parte social, en proporción a sus participaciones actuales.

CLÁUSULA OCTAVA. — ADMINISTRACIÓN

La administración de la sociedad estará a cargo de un Gerente General, cargo que recaerá en el Ing. Ignacio Andrade Salazar.

El Gerente General tendrá las más amplias facultades de administración y representación legal de la sociedad, pudiendo suscribir contratos, abrir cuentas bancarias, otorgar poderes, contratar personal y ejecutar todos los actos necesarios para el cumplimiento del objeto social.

El Gerente General durará en su cargo de manera indefinida y podrá ser removido por acuerdo de socios que representen más del 50% del capital social.

CLÁUSULA NOVENA. — ASAMBLEA DE SOCIOS

La Asamblea de Socios es el órgano supremo de la sociedad. Se reunirá ordinariamente al menos una vez al año dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio fiscal.

Se reunirá extraordinariamente cuando sea convocada por el Gerente General o por socios que representen al menos el 25% del capital social.

Para que las resoluciones de la Asamblea sean válidas se requerirá el voto afirmativo de socios que representen más del 50% del capital social, salvo en los casos que la ley o este instrumento requieran mayoría calificada.

Se requiere el voto unánime para: modificar el objeto social, cambiar la denominación, fusionarse con otra sociedad o liquidar la empresa.

CLÁUSULA DÉCIMA. — DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y PÉRDIDAS

Las utilidades y pérdidas de cada ejercicio se distribuirán entre los socios en proporción a su participación en el capital social (25% cada socio).

De las utilidades netas del ejercicio se destinará el 5% para constituir el fondo de reserva legal hasta que éste alcance la quinta parte del capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. — EJERCICIO SOCIAL Y CONTABILIDAD

El ejercicio social iniciará el 1° de enero y concluirá el 31 de diciembre de cada año. El primer ejercicio iniciará en la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio.

La sociedad llevará su contabilidad conforme a las disposiciones fiscales y contables aplicables.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. — CAUSAS DE DISOLUCIÓN

La sociedad se disolverá por: imposibilidad de seguir realizando el objeto social, acuerdo de los socios, resolución judicial, o cualquier otra causa establecida en la Ley General de Sociedades Mercantiles.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. — LIQUIDACIÓN

En caso de disolución, la liquidación estará a cargo de los propios socios o de quienes éstos designen, quienes liquidarán el activo, pagarán el pasivo y distribuirán el remanente entre los socios en proporción a su participación.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. — SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre los socios o entre éstos y la sociedad se someterán en primera instancia a mecanismos de mediación. De no resolverse, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes de Guadalajara, Jalisco.

PODER NOTARIAL

Los comparecientes otorgan Poder General para Actos de Administración y de Dominio al Ing. Ignacio Andrade Salazar, quien queda facultado para representar a la sociedad ante toda clase de autoridades administrativas, judiciales y jurisdiccionales.

FIRMAS DE LOS SOCIOS FUNDADORES

______________________________	     ______________________________

| Ing. Ignacio Andrade Salazar | Ing. Edgar Geovanny Guerrero Santana |
| --- | --- |
| CEO y Fundador · 25% | Diseño y Marketing · 25% |
| ______________________________ | _______________________________ |
| Mtro. Martín Josué Andrade Salazar | Evelyn Michel Ortiz Fajardo |
| Jefe de Desarrollo · 25% | Recursos Humanos · 25% |

Firma del Notario Público: ___________________________

Lic. _________________________ | Notario Público No. ___ | Sello Notarial

INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DE _______________ CON EL NÚMERO DE FOLIO MERCANTIL _________, EN FECHA ___ / ___ / ______.

SoftWaves S. de R.L. de C.V.  ·  Ameca, Jalisco, México  ·  softwaves.contacto@gmail.com